**Информация о принятых мерах по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования субсидии, выделенной МО город Свободный в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»**

В соответствии с пунктом 2.9 плана работы контрольно-счетной палаты Амурской области на 2023 год, утвержденный решением коллегии контрольно-счетной палаты Амурской области от 14.12.2022, в период с 02.05.2023 по 25.05.2023 проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, целевого и эффективного использования субсидии на софинансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», выделенных в 2021-2022 годах бюджету муниципального образования город Свободный».

*В адрес контрольно-счетной палаты Амурской области поступила информация об исполнении представлений:*

1. Согласно информации, представленной Администрацией МО город Свободный от 30.06.2023 № 01-09-3249, объект капитального строительства «Бурение скважин на воду. Корректировка» принят в казну МО город Свободный с внесением его в Реестр муниципальной собственности.

2. Согласно информации, представленной МКУ «Стройсервис» от 15.08.2023 № 945, требование к ООО «Сервер» заплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту в сумме 100,0 тыс. рублей удовлетворено в полном объеме.

3. В целях недопущения нарушений, выявленных по результатам контрольного мероприятия, проведена разъяснительная работа с работниками ООО «Стройсервис».

4 Постановлением по делу об административном правонарушении должностному лицу МКУ «Стройсервис» назначен штраф в сумме 10,0 тыс. рублей.