**Информация о принятых мерах по результатам вынесенного представления   
по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной в 2019 году на софинансирование расходов   
по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области» муниципальному образованию город Зея».**

В соответствии с пунктом 2.27.2 плана работы контрольно-счетной палаты Амурской области на 2020 год в период с 29.09.2020 по 09.10.2020 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной в 2019 году на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области» муниципальному образованию город Зея».

В целях устранения выявленных нарушений и во избежание аналогичных нарушений в дальнейшем, контрольно-счетной палатой Амурской области 09.11.2020   
в адрес администрации Зейского района Амурской области направлено представление.

В адрес контрольно-счетной палаты Амурской области поступила информация   
об исполнении данного представления.

В представленной 22.12.2020 информации главы администрации города Зея Амурской области сообщено, что выявленные проверкой нижеперечисленные нарушения и недостатки приняты администрацией во внимание:

* с целью возмещения средств за фактически невыполненные работы по муниципальному контракту управлением архитектуры и градостроительства администрации города Зея в адрес подрядчика направлена претензия о возмещении неосновательного обогащения в размере 116,01 тыс. рублей;
* выявленные нарушения в части несвоевременного внесения изменений в муниципальные программы, несоблюдения сроков оплаты выполненных подрядчиками работ, ненадлежащей подготовки технической документации, несвоевременного предоставления отчетов, а также недостижения планируемых результатов приняты к сведению и в дальнейшем допускаться не будут.

Главному специалисту управления архитектуры и градостроительства администрации города Зея вынесено замечание за несвоевременность внесения изменений в муниципальные программы, качество подготовки документов.