Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения представлений, направленных по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2020 году государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель» в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области».

В соответствии с пунктом 2.8 плана работы контрольно-счётной палаты Амурской области на 2021 год в период с 21.04.2021 по 19.05.2021 проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2020 году государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель» в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности области».

Контрольно-счётной палатой Амурской области по итогам контрольного мероприятия в адрес ГКУ Амурской области «Строитель» вынесено представление № 24 от 17.06.2021.

В адрес контрольно-счетной палаты Амурской области поступила информация от ГКУ Амурской области «Строитель» от 16.07.2021, согласно которой учреждением по результатам рассмотрения представления приняты меры по устранению нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием.

Так, представлена информация: о подготовке и направлении в Арбитражный суд Амурской области исковых требований о взыскании сумм неустойки в отношении подрядчиков, допустивших нарушении сроков выполнения обязательств по государственным контрактам; о подготовке материалов для предъявления исковых требований по передаче муниципальным образованиям объектов нефинансовых активов в связи с отказом в приемке; о принятых мерах по государственной регистрации права собственности Амурской области на сооружения, построенные в составе объекта «Малоэтажное быстровозводимое жилье, город Тында, мкр. Таежный».

ГКУ Амурской области «Строитель» в представленной информации сообщено о предоставлении дополнительной информации по результатам рассмотрения исков, а также принимаемых мер к устранению нарушений, связанных с отсутствием передачи балансодержателям завершенных строительством объектов и обеспечению требований к надлежащему учету государственного имущества.

В связи с неполным представлением информации об исполнении Представления
№ 24 от 17.06.2021, контрольно-счетной палатой Амурской области сделан дополнительный запрос, исполнение Представления оставлено на контроле.